## Slide 1
卓越项目答辩
···地府管理系统···
答辩人：张建华 苟小慧 高香 余灿
导师：熊垚睿
延时符

## Slide 2
目录
Contents
PART 01
项目背景
PART 02
系统分析
PART 03
编码过程问题
PART 04
项目成果
PART 05
项目总结
延时符

## Slide 3
项目背景
第一部分
延时符

## Slide 4
  第一章
  项目背景
延时符
之间有个段子“昨晚做梦梦到我死了，进了阎王殿，阎王爷让我给他做个管理系统
PART ONE
PART TWO
PART THREE
人死去时会去见阎王，而前世做的一切决定了是否能投胎。
由此诞生了管理地府，系统里记载了详细的投胎过程。

## Slide 5
系统分析
第二部分
延时符

## Slide 6
  第二章
  系统分析
延时符
  对企业内部网站来说，信息的即时性是要考虑的最大的问题。管理层领导可以对员工的申请和任务进行批复。各角色的具体功能如下所示。
  管理员
  管理员认证注册
  管理员用户密码登录
  地狱服刑人员管理、生死薄管理以及地府工作人员管理
  实现无纸化办公
  普通用户
  首次登录，需要注册账号，有账号可直接登录，
  判断是否罪大恶极
  是就定刑，打入地狱服刑
  否就去投胎，抽签决定投胎类型

## Slide 7
  第二章
  系统分析
延时符
计划实现功能
1.管理员、普通用户的账号注册；
2.管理员、普通用户的登录；
3.普通用户抽签投胎功能；
4.管理员对数据的管理功能（增、删、改、查）；
5.良好的人机交互；

## Slide 8
  第二章
  系统分析
延时符
最终实现功能
1.管理员、普通用户的账号注册；
2.管理员、普通用户的登录；
3.普通用户抽签投胎功能；
4.管理员对数据的管理功能（增、删、改、查）；
5.良好的人机交互；

## Slide 9
编码过程问题
第三部分
延时符

## Slide 10
  第三章
  编码过程问题
数据库设计缺陷
实现功能技术不过关
组内分工不明确
删除了2个冗余字段，更改了3个字段数据类型
查阅博客园，CSDN，Gethub等大型互联网资源最终得以解决
组内成员能力参差不齐，初期未能合理分工，经过协商，重新分配
延时符
编码过程遭遇问题

## Slide 11
项目成果
第四部分
延时符

## Slide 12
  第四章
  项目成果
延时符
部分源码展示

## Slide 13
  第四章
  项目成果
延时符
APP界面截图展示

## Slide 14
项目总结
第五部分
延时符

## Slide 15
  第五章
  项目总结
延时符
总结
2022年4月 项目立项
2022年5月 项目编码
2022年6月 项目交付
2022年7月 项目总结
项目自4月立项之日起着手筹备，期间遇到了不少困难，受各种客观因素的影响，曾一度使项目停滞不前，濒临破产，但在各方共同努力之下突破了重重困难，最终在6月初完成了项目编码，实现源码交付。

## Slide 16
THANKS
2022-7-1